|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **주제** | 마케터를 위한 Youtube 분석 웹사이트 | | |
| **팀명** | 1반 8조 | **참석자** | 홍기환(팀장), 김주희, 김태민, 박진홍, 이상민 |
| **일시** | 2020.01.23 | **장소** | 멀티캠퍼스 1101호 |

프로젝트 수행일지

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **진행**  **사항** | **주요 내용 및 결과, 팀원별 수행 내용** | 역할분담   * 홍기환: 로그인 및 oauth2.0 * 이상민: AWS에 서버 배포 * 김태민: vue 페이지 구축 * 김주희: Spring Rest 작성 * 박진홍: 유튜버 데이터 수집   주차 목표   * 6주차까지 핵심 기능의 우선순위를 정리하여 주차별 목표를 설정하였다. 우리 프로젝트에 들어갈 핵심 기능은 다음과 같은 것들이 있다.   + 자동화(기존 자료 최신화 및 새로운 유튜버 추가)   + 검색(관련 유튜버, 기사, 커뮤니티 글)   + 비교(2명의 유튜버 자료를 비교)   + 회원관리(구글 로그인, 회원별 즐겨찾기 기능)   + UI * 위의 기능들과 발표 일정을 고려하여 주차별 목표는 다음과 같이 세웠다.   + 3주차:     - 3주차는 페이지의 핵심 기능만을 구현하여 뼈대를 구축하는 것이 목표다. 세부 목표는 아래와 같다.     - 페이지       * 인덱스, 카테고리별 유튜버 목록, 유튜버 상세 페이지     - DB 구축       * 소수의 유튜버의 자료를 더미 데이터로 구축하여 기능 시현 준비     - AWS 구축       * 사용하는 모든 서버를 AWS에 올려 서버간 통신 가능 상태로 구현     - 로그인       * 구글 로그인 기능 구현   + 4주차:     - 자동화 및 검색, 비교 기능을 추가하여 페이지의 기능을 확장시킨다.   + 5주차     - UI 및 디버깅 |
| **문제점, 논의 사항** |  |
|  | **다음 주에 할 일** | 3주차에는 발표를 해야하므로 수요일까지 핵심 기능의 기초적 구현을 목표로 한다. |
| **기타**  **(역할 분담, 일정 계획 등)** | # 역할 분담  1. Front – Vue.js : 김태민 2. Back – Spring : 김주희, 홍기환 3. DB & Data – mariaDB : 박진홍, 이상민 |